KX 인턴십 · 계정/API 조달 안내서

담당자용 · 개설 · 발급 · 전달 가이드

작성일 2026-07-01대상 팀 A1 · A2 · B1 · B2 · C  |  청구기간 1개월  |  환율 1,550 KRW/USD

# 0. 한 장 요약

이 문서는 5개 팀이 1개월간 사용할 구독 계정과 API를 담당자가 어떤 순서로 개설·발급·전달하면 되는지 정리한 안내서입니다. 숫자(단가·수량)는 첨부된 통합 예산 파일이 기준이며, 이 문서는 그 돈으로 무엇을 어떻게 구비하는지를 설명합니다.

| 구분 | 금액 | 핵심 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 전체 합계 | $1,572.59 · ₩2,437,518 | 모든 결제는 회사 중앙 청구(법인카드) 전제 |
| 선불 · 구독 소계 | $966 · ₩1,497,300 | 계정 개설 후 좌석·인스턴스 배정 (선불·정액) |
| 후불 · 사용량 소계 | $606.59 · ₩940,218 | API 키·AWS — 팀별 발급, 사용량 후불 |

핵심은 딱 3가지 조달 패턴입니다. 아래 3가지만 이해하면 모든 항목을 처리할 수 있고, 항목별 상세는 2장에서 다룹니다.

# 1. 조달 패턴 3분류 (먼저 이것만)

| 패턴 | 해당 항목 | 과금 단위 | 담당자 구비 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 좌석형 구독 | Claude, Figma Professional | 인원 · 좌석 | 계정 1개 개설 → 인원수만큼 좌석 구매 → 팀원 이메일로 초대 → 중앙 결제 |
| ② 팀별 인스턴스 | Vercel Pro, AWS EC2 | 팀당 1개 | 팀마다 프로젝트/인스턴스를 분리 생성 (중복이어도 팀별 1개씩). AWS는 후불. |
| ③ API 키형 | Claude API, OpenAI(GPT·Whisper·이미지), Gemini, fal.ai, AssemblyAI, ElevenLabs | 사용량 (팀당 키 1개) | 제공사 계정에서 팀별 키 1개 발급(중복 무방) → 크레딧 충전 또는 카드 등록 → 팀 대표에게 전달 |

한 줄로: 계정은 회사가 만들어 결제를 물고, 좌석은 사람 이메일로 초대하고, API 키는 팀마다 1개씩 뽑아서 넘겨주면 됩니다. 같은 제공사(예: OpenAI) 제품을 여러 개 써도 키는 팀당 1개면 전부 커버됩니다.

# 2. 항목별 상세 조달 방법

## 2-1. Claude Team  (① 좌석형)

용도·목적 — AI 코드 제안·오류 수정 실시간 지원 및 문서 작성·에이전트 개발. 개발 속도를 높여 1개월 내 완성이 목표.

- 전 팀 Claude Team으로 통일 — $30/석, PM 제외, 팀당 4석. A1·A2·B1·B2·C 각 4석 (합계 20석)

- 개설 — 관리자(담당자) 이메일로 조직(Team) 계정 1개 개설 → 좌석 20석 구매 → 팀별 팀원 이메일 초대 → 회사 카드로 중앙 청구

- 전달 — 팀원은 초대 메일 링크로 각자 로그인. Team 플랜이라 조직 계정 1개에서 전 좌석·청구를 한 번에 관리.

✓ 반영 — 기존에 A팀 Code Pro($20)·C팀 Pro($20)로 나뉘어 있던 것을 전 팀 Team($30)으로 통일했습니다. A팀은 6석→4석(PM 제외)으로 조정되어 팀 비용은 $120로 동일하고, C팀만 Pro $80 → Team $120으로 $40 증가합니다.

## 2-2. Figma Professional  (① 좌석형)

용도·목적 — 서비스 화면 설계와 팀원 실시간 공동 편집·공유. 파일 전송 없이 즉시 피드백.

- 팀별 좌석($20/석) — A1·A2 각 2석 / B1·B2 각 3석 / C 3석 (합계 13석)

- 대상 — FE + UX/UI 인원. C팀은 PM 포함 3석(PM1+FE1+UX1) 확정. 개설·결제·초대 방식은 Claude Team과 동일(조직 계정 → 좌석 초대 → 중앙 결제).

## 2-3. Vercel Pro  (② 팀별 인스턴스)

용도·목적 — 코드를 올리면 자동으로 웹서비스로 배포. 서버 지식 없이 전 세계 접속 가능, 데모 운영 환경.

- 배정 — 전 팀 각 1석($20), 총 5석. 팀마다 별도 프로젝트로 분리(중복이어도 팀별 1개).

- 전달 — 각 팀 FE 담당자를 프로젝트 멤버로 초대. 결제는 조직(회사) 단위로 연결.

## 2-4. AWS EC2  (② 팀별 인스턴스 · 후불)

용도·목적 — 백엔드 서버(Spring Boot 등) 운영 및 파일 저장. 트래픽 급증·무료 한도 초과 시 서비스 중단 없이 대응.

- 배정 — 팀당 인스턴스 1개. A1·A2는 각 $100 예비 예산, B1·B2 각 $18, C $20 (모두 후불·실사용 정산)

- 개설 — 회사 AWS 조직 계정에서 팀별 계정(또는 IAM/프로젝트)을 분리해 발급. 결제수단은 조직 카드로 등록.

- 주의 — A팀 $100은 실사용액이 아니라 Free Tier 만료 대비 상한 예비 예산입니다. 실제 청구는 사용량에 따라 정산됩니다.

## 2-5. 사용량 API  (③ API 키형 · 후불)

각 팀은 API 키 3개씩만 있으면 됩니다. 같은 제공사의 여러 제품(예: OpenAI의 GPT·이미지·Whisper)은 키 1개로 전부 커버됩니다. 아래는 팀별로 발급할 키 제공사입니다.

| 팀 | 발급할 API 키 (제공사) | 그 키로 쓰는 것 / 용도 |
| --- | --- | --- |
| A1 | Anthropic · OpenAI · fal.ai | Claude(프롬프트 보조) / GPT-4.1 vision·GPT Image 2 / 영상 생성 |
| A2 | Anthropic · OpenAI · fal.ai | Claude(프롬프트 보조) / GPT Image 2 / 영상 생성(Kling·Seedance) |
| B1 | Anthropic · OpenAI · Google | Claude(프롬프트) / GPT-4.1 vision(컷 생성) / Gemini(이미지 생성) |
| B2 | Anthropic · OpenAI · Google | Claude(프롬프트) / GPT-4.1 vision(컷 생성) / Gemini(이미지 생성) |
| C | OpenAI · AssemblyAI · ElevenLabs | Whisper(STT) / AssemblyAI(정밀 자막) / ElevenLabs(효과음) |

- 발급 — 각 제공사 콘솔에서 팀 이름으로 키를 1개씩 생성. 팀이 달라도 제공사가 같으면 별도 키를 각각 발급(중복 무방).

- 결제 — 제공사 계정에 회사 카드 등록 또는 선불 크레딧 충전. 전부 후불·사용량 기반.

- 전달 — 키 문자열은 채팅·메일 평문으로 뿌리지 말고, 각 팀 대표 1인에게 비공개 채널로 전달. 노출 시 즉시 폐기·재발급.

★ 한도 설정 — fal.ai(영상)는 예산 초과 위험이 커서 Billing > Spend Limit을 팀당 $100 하드리밋으로 설정하세요. 다른 API도 가능하면 월 사용 한도를 걸어두면 안전합니다.

# 3. 팀별 배정 요약 (한눈에)

담당자가 팀별로 무엇을 몇 개 구비하면 되는지 정리한 표입니다. 좌석 수는 인원 조정 시 바뀔 수 있으니 초대 전 최종 인원을 각 팀에 확인하세요.

| 팀 | Claude 좌석 | Figma 좌석 | Vercel | AWS(후불) | API 키 (제공사) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 4 | 2 | 1 | $100 예비 | Anthropic · OpenAI · fal.ai |
| A2 | 4 | 2 | 1 | $100 예비 | Anthropic · OpenAI · fal.ai |
| B1 | 4 | 3 | 1 | $18 | Anthropic · OpenAI · Google |
| B2 | 4 | 3 | 1 | $18 | Anthropic · OpenAI · Google |
| C | 2 | 3 | 1 | $20 | OpenAI · AssemblyAI · ElevenLabs |
| 합계 | 20 | 13 | 5 | 5팀 | 제공사 5종 |

# 4. 전달(핸드오프) 절차

담당자가 아래 순서대로 진행하면 됩니다. 좌석형은 이메일, 인스턴스·키형은 팀 대표에게 전달이 원칙입니다.

- 팀별 인원·이메일 수집 — 좌석 초대용. 동명이인(김민경 A/B, 이유진 A/B)은 반드시 이메일로 구분.

- 좌석형 계정 개설 — Claude·Figma 마스터 계정 생성 → 팀별 좌석 수만큼 구매 → 이메일로 초대 → 회사 카드 등록.

- 인스턴스형 개설 — Vercel·AWS를 팀별로 분리 생성 → 각 팀 담당자 초대 → 조직 결제 연결(AWS 후불).

- API 키 발급 — 팀별로 제공사 키 1개씩 생성 → 카드/크레딧 등록 → fal.ai 등 한도 설정.

- 키 전달 — 각 팀 대표 1인에게 비공개 채널로 키 전달(평문 배포 금지).

- 확인 회신 — 각 팀에서 로그인·키 정상 작동 확인 회신을 받고 마무리.

# 5. 확정 반영 및 남은 확인 사항

이번 개정에서 반영된 결정 — ① Claude는 전 팀 Claude Team($30/석, PM 제외 4석)으로 통일. ② C팀 Figma는 PM 포함 3석으로 확정. 두 항목은 이미 금액·안내서에 반영되었습니다.

담당자 진행 전 아직 확인이 필요한 것 —

- 팀원 이메일 수집 — 좌석 초대용. 동명이인(김민경 A/B, 이유진 A/B)은 반드시 이메일로 구분.

- 결제 주체 — 전 항목 회사 법인카드/중앙 청구 전제. 팀별 분리 청구가 필요하면 사전 협의.

- 환율 — ₩ 금액은 1,550 KRW/USD 가정. 실제 청구 시점 환율로 갱신(전체내역 시트의 환율 셀만 고치면 전 시트 자동 반영).

- AWS 예비 예산 — A팀 $100은 상한 예비이며 실사용액과 다를 수 있음(후불 정산).

- fal.ai 한도 — 영상 API는 팀당 Spend Limit $100 하드리밋 설정 권장.

본 안내서는 통합 예산 파일(KX_전체비용_통합_0701) 기준으로 작성되었습니다. 수치가 갱신되면 함께 갱신하세요.